АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024                                                                                                                       № 101

с. Володино

Кривошеинский район

Томская область

О внесении изменений в муниципальную  Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2027 г, утвержденную постановлением Администрации Володинского сельского поселения от 01.09.2016г. №87а

В соответствии с решением Совета Володинского сельского поселения от 25.12.2023 № 55 «О бюджете муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 25.12.2024 № 91 «О бюджете муниципального образования Володинское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в которых предусмотрено изменение бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г., утвержденную постановлением Администрации Володинского сельского поселения от 01.09.2016г. №87а с изменениями (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. раздел 5 «Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. в разделе 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры» абзац второй изложить в следующей редакции:

«2017г. – 4323,3 тыс.руб.;

2018г. – 6377,5 тыс.руб.;

2019г. – 1037,8 тыс.руб.;

2020г. – 2951,5 тыс.руб.;

2021г. – 4237,5 тыс.руб.;

2022г. – 3331,4 тыс.руб.;

2023г. – 3667,3 тыс.руб.;

2024г. – 4856,0 тыс.руб.;

2025-2027гг. – 8502,0 тыс.руб.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Володинского сельского поселения и размещению на официальном сайте Володинского сельского поселения https://volodinskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по    закупкам   Администрации   Володинского    сельского поселения Лютько Н.И.

##### Глава Володинского сельского поселения                                                      Р.П. Петрова

Приложение 1

к  Постановлению  Администрации

Володинского сельского поселения

от 28.12.2024 № 101

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы – 39284,3 тыс. руб.*, в т.ч. по годам реализации: Источники; 2017г.; 2018г.; 2019г.; 2020г.; 2021г.; 2022г.; 2023г.; 2024г.; 2025-2027гг.; Итого:. Местный бюджет, тыс.руб.; 2532,9; 810,0; 1037,8; 997,0; 2456,8; 1612,5; 1903,7; 1829,0; 8502,0; 21681,7. Вышестоящие бюджеты (с 2024г. – прогноз), тыс.руб.; 1790,4; 5567,5; 0,0; 1954,5; 1780,7; 1718,9; 1763,6; 3027,0; 0,0; 17602,6. * Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Володинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый. период

Приложение 2

к  Постановлению  Администрации

Володинского сельского поселения

от 28.11.2024 № 101

5. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского сельского поселения

Таблица 3. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |  | Сроки исполнения | Исполнитель мероприятия | Расходы на мероприятие, всего (тыс.руб.) |  | в том числе расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025-2027 годы |  | Наименование показателя | значение на 2017 год | Значение на 2018 год | значение на 2019 год | значение на 2020 год | значение на 2021 год | значение на 2022 год | значение на 2023-2027 годы |
|  |  |  |  |  |  | МБ* | ОБ**, РБ*** (прогноз) | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания автомобильных дорог | 1.Снегоочистка улиц населенных пунктов Володинского сельского поселения 1.1. Приобретение ГСМ – диз. топлива на трактор администрации поселения |  | январь – март, ноябрь, декабрь | Администрация Володинского сельского поселения | 1011,3 | 39,4 ***** | 23,8 | 35,4 | 66,0 |  | 42,9 |  | 75,0 |  | 90,0 | 4,0 ******* | 105,0 |  | 140,8 |  | 107,8 |  | 360,0 |  | Доля автомобильных дорог поселения, в отношении которых производится зимнее содержание | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 1.2.Запчасти для трактора, а также другое оборудование (включая новый трактор), ОСАГО – подготовка к предстоящей снегоочистке |  |  |  | 1976,6 | 346,0 | 85,4 |  | 66,9 |  | 17,7 |  | 120,9 |  | 1500,0 | 346,0 ******* | 26,1 |  | 9,2 |  | 24,4 |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Снегоочистка улиц населенных пунктов – заработная плата трактористу со страх. взносами, а также его медосмотр |  |  |  | 1806,4 | 54,6 ***** | 27,3 | 54,6 | 86,6 |  | 127,7 |  | 110,0 |  | 127,4 |  | 159,6 |  | 171,8 |  | 210,0 |  | 786,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Снегоочистка улиц населенных пунктов техникой сторонних организаций |  |  |  | 1300,7 |  | 25,0 |  | 20,0 |  | 136,7 |  | 99,0 |  | 196,0 |  | 249,0 |  | 116,3 |  | 308,7 |  | 150,0 |  | Количество улиц населенных пунктов поселения, очищенных от снега | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | 2. Летнее содержание автомобильных дорог 2.1. Грейдерование улиц населенных пунктов поселения |  | май-октябрь | Администрация Володинского сельского поселения | 610,3 |  | 13,5 |  | 52,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 152,0 |  | 92,0 |  | 300,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием, в отношении которых проводилось грейдерование | 10000 м2 | 16000 м2 |  |  |  |  | 17100 м2 |
|  |  | 2.2. Отсыпка ПГС улиц населенных пунктов поселения |  |  |  | 1477,8 | 344,6 | 0 |  | 99,5 |  | 0,0 |  | 91,5 |  | 0,0 |  | 88,4 |  | 598,4 |  |  | 344,6 | 600,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием, в отношении которых производилась отсыпка |  | 5000 м2 |  | 2500 м2 |  | 1100м2 | 5000 м2 |
|  |  | 3.Обустройство пешеходных переходов (установка недостающих элементов, нанесение дорожной разметки, устройство недостающих искусств. неровностей) |  |  |  | 970,4 | 841,5 | 160,1 | 300,0 ****** | 133,5 | 541,5 **** | 326,6 |  | 82,4 |  |  |  | 55,2 |  |  |  | 212,6 |  |  |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных недостающими элементами | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 4.Приобретение, замена и установка дорожных знаков, краски |  |  |  | 348,1 |  | 2,4 |  | 16,6 |  | 111,2 |  | 69,9 |  | 5,3 |  | 22,7 |  |  |  |  |  | 120,0 |  | Кол-во дорожных знаков, находящихся на содержании | 90 | 95 | 100 | 130 | 130 | 130 | 140 |
|  |  | 5. Прочие работы (разработка проекта организации дорожного движения, диагностика а/м дорог) |  |  |  | 162,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,9 |  | 13,1 |  | 23,3 |  | 17,5 |  |  |  | Количество проектов организации дорожного движения, (отчетов о диагностике) |  |  |  |  | 3 проекта (в трех насел пунктах) | 2 диагностики |  |
|  |  | 6. Обустройство наружного освещения вдоль автомобильной дороги (центральный въезд в с.Володино) |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | Количество установленных светодиодных светильников |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Итого по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 12664,4 | 1626,1 | 337,5 | 390,0 | 541,9 | 541,5 | 762,8 |  | 648,7 |  | 2027,6 | 350,0 | 719,1 |  | 1211,8 |  | 973,0 | 344,6 | 5442,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 2.1. Ремонт улиц населенных пунктов с асфальтовым покрытием (в т.ч. разработка и проверка смет, строит. контроль, диагностика ремонта) | май-октябрь |  | Администрация Володинского сельского поселения | 7398,6 | 15855,4 | 2195,4 | 1400,4 **** | 268,1 | 5026,0 **** | 275,0 | 0 | 348,3 | 1954,5 **** | 429,2 | 1430,7 **** | 893,4 | 1718,9 | 691,9 | 1763,6 **** | 737,3 | 2561,3 **** | 1560,0 |  | Пло-щадь улицы поселения с асфальтовым покрытием, в отношении которой произведен ремонт | с. Володино, ул. Коммунистическая 2700 м2 | с. Володино, ул. Дорожная 3000 м2 | с. Володино, ул. Весенняя 62 м2 | с. Володино, ул. Советская 1710 м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 1365 м2 | с. Володино, ул. Советская 1587 м2 | с. Володино, ул. Советская 2350 м2; ул. Коммунистическая 800м2; ул. Дорожная 350м2; ул. Дорожная-ул. Новая 1500м2; ул. Весенняя 1955м2 |
|  |  | 2.2. Ремонт улиц населенных пунктов с гравийно-щебеночным покрытием |  |  |  | 1739,8 | 121,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 118,7 | 121,1 ******** | 1500,0 |  | Пло-щадь улицы поселения с гравийно-щебеночным покрытием, в отношении которой произведен ремонт |  |  |  |  |  |  | д. Старосайнаково, ул. Набережная 3000 м2; д. Старосайаково, ул. Озерная 1335 м2; с. Володино ул. Молодежная 2465 м2; с. Володино, ул. Лесная 3655 м2; подъезд к кладбищу с. Володино 2475 м2; с. Володино ул. Колхозная 310м2 |
| Итого по ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 9017,3 | 15976,5 | 2195,4 | 1400,4 | 268,1 | 5026,0 | 275,0 | 0 | 348,3 | 1954,5 | 429,2 | 1430,7 | 893,4 | 1718,9 | 691,9 | 1763,6 | 856,0 | 2682,4 | 3060,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат по программе |  |  |  |  |  | 39284,3 |  | 4323,3 |  | 6377,5 |  | 1037,8 |  | 2951,5 |  | 4237,5 |  | 3331,4 |  | 3667,3 |  | 4856,0 |  | 8502,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вышестоящие бюджеты |  |  |  |  |  | 17602,6 |  | 1790,4 |  | 5567,5 |  | 0 |  | 1954,5 |  | 1780,7 |  | 1718,9 |  | 1763,6 |  | 3027,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 21681,7 |  | 2532,9 |  | 810,0 |  | 1037,8 |  | 997,0 |  | 2456,8 |  | 1612,5 |  | 1903,7 |  | 1829,0 |  | 8502,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*МБ – местный бюджет (средства поселения); **ОБ – областной бюджет; ***РБ – районный бюджет;

**** в 2017-2018 годах средства на ремонт дорог общего пользования и обустройство пешеходных переходов получены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014г. №484а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области»; в 2020-2024 годах средства на ремонт дорог общего пользования получены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019г. №340а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» (в ред. Постановления АТО от 16.07.2024 № 277а);

***** в 2017 году средства на снегоочистку дорог получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 годы»

****** в 2017 году средства на обустройство пешеходных переходов получены из областного бюджета (резервный фонд ФНР Администрации Томской области) в размере 100 тыс.руб. и из районного бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района» в размере 200 тыс.руб.

******* в 2021 году средства на приобретение нового трактора получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района»

******** в 2024 году средства на ремонт дорог общего пользования получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района»