АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017г.                                                                                                                       №22

с. Володино

Кривошеинский район

Томская область

О внесении изменений в Постановление Администрации Володинского сельского поселения от 01.09.2016г. №87а «Об утверждении  Программы  комплексного  развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г.»

В соответствии с решением Совета Володинского сельского поселения от 21.03.2017г. №182 «О внесении изменений в решение Совета Володинского сельского поселения №170 от 21.12.2016 года «О бюджете муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017 год», в котором предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на финансирование расходов на реализацию программы  комплексного  развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г., утвержденную постановлением Администрации Володинского сельского поселения от 01.09.2017г. №87а (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы – 28133,5 тыс.руб.*, в том числе по годам реализации:

| Источники | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022- 2027гг. | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет, тыс.руб. | 2443,1 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | 5520,0 | 11643,1 |
| Вышестоящие бюджеты (прогноз), тыс.руб. | 1490,4 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 9000,0 | 16490,4 |

* Объёмы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Володинского сельского поселения на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на плановый период»;

б) раздел 5 «Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в) в разделе 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры» цифры «26620,0» заменить на «28133,5» и по строке 2017г. цифры «2420,0» заменить на «3933,5».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Володинское сельское поселение и вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по муниципальному имуществу Администрации Володинского сельского поселения Борейко М.А.

##### Глава Володинского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                     Р.П. Петрова

Приложение

к  Постановлению  Администрации

Володинского сельского поселения

от 22.03.2017г. №22

5. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского сельского поселения

Таблица 3. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель мероприятия | Расходы на мероприятие, всего (тыс.руб.) |  | в том числе расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022-2027 годы |  | Наименование показателя | значение на 2017 год | Значение на 2018 год | значение на 2019 год | значение на 2020 год | значение на 2021 год | значение на 2022-2027 годы |
|  |  |  |  |  | МБ* | ОБ**, РБ*** (прогноз) | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снегоочистка улиц населенных пунктов Володинского сельского поселения | 1.1. Приобретение ГСМ – дизельного топлива на трактор администрации поселения | январь – март, ноябрь, декабрь | Администрация Володинского сельского поселения | 275,0 | 18,5 ***** | 25,0 | 18,5 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 150,0 |  | Доля автомобильных дорог поселения, в отношении которых производится зимнее содержание | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 1.2. Запчасти для трактора – подготовка к предстоящей снегоочистке |  |  | 135,4 |  | 85,4 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Снегоочистка улиц населенных пунктов – зара ботная плата трактористу |  |  | 825,0 | 71,5 ***** | 75,0 | 71,5 | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Снегоочистка улиц населенных пунктов техникой сторонних организаций |  |  | 200,0 |  | 0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 120,0 |  | Количество улиц населенных пунктов поселения, очищенных от снега | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог | 2.1. Грейдерование улиц населенных пунктов поселения | май-октябрь | Администрация Володинского сельского поселения | 200,0 |  | 0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 120,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием поселения, в отношении которых проводилось грейдерование | 15500 м2 | 16000 м2 | 16400 м2 | 16800 м2 | 17000 м2 | 17200 м2 |
|  |  | 2.2. Отсыпка ПГС улиц населенных пунктов поселения |  |  | 964,6 |  | 14,6 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 570,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием поселения, в отношении которых производилась отсыпка | 11500 м2 | 11600 м2 | 11700 м2 | 11800 м2 | 11900 м2 | 11900 м2 |
|  |  | 2.3.Приобретение, замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки (зебра), установка искусственных неровностей |  |  | 150,0 |  | 50,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 60,0 |  | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог | 3.1. Ремонт улиц населенных пунктов с асфальтовым покрытием (в т.ч. разработка и проверка смет и строит. контроль) | май-октябрь | Администрация Володинского сельского поселения | 3693,1 | 16400,4 | 2193,1 | 1400,4 **** | 150,0 | 1500,0 | 150,0 | 1500,0 | 150,0 | 1500,0 | 150,0 | 1500,0 | 900,0 | 9000,0 | Площадь улицы поселения с асфальтовым покрытием, в отношении которой произведен ремонт | с. Володино, ул. Коммунистическая 2700 м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 2801 м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 2801м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 717 м2; ул. Дорожная 2084м2 | с. Володино, ул. Дорожная 1876 м2; ул. Советская 925 м2 | с. Володино, ул. Советская 14075 м2; ул. Весенняя 2346 м2 |
|  |  | 3.2. Ремонт улиц населенных пунктов с гравийно-щебеночным покрытием |  |  | 5200,0 |  | 0 |  | 520,0 |  | 520,0 |  | 520,0 |  | 520,0 |  | 3120,0 |  | Площадь улицы поселения с гравийно-щебеночным покрытием, в отношении которой произведен ремонт |  | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 125 м2; д. Старосайаково, ул. Озерная 1335 м2; с. Володино ул. Молодежная 2465 м2; с. Володино, ул. Лесная 3655 м2; подъезд к кладбищу с. Володино 2475 м2 |
| Всего финансовых затрат по программе |  |  |  |  | 28 133,5 |  | 3 933,5 |  | 2 420,0 |  | 2 420,0 |  | 2 420,0 |  | 2 420,0 |  | 14 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вышестоящие бюджеты |  |  |  |  | 16 490,4 |  | 1 490,4 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 11 643,1 |  | 2 443,1 |  | 920,0 |  | 920,0 |  | 920,0 |  | 920,0 |  | 5 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*МБ – местный бюджет (средства поселения); **ОБ – областной бюджет; ***РБ – районный бюджет;

**** в 2017 году средства на ремонт дорог общего пользования получены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014г. №484а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области»;

***** в 2017 году средства на снегоочистку дорог получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 годы»