АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018г.                                                                                                                          № 7

с. Володино

Кривошеинский район

Томская область

О внесении изменений в Постановление Администрации Володинского сельского поселения от 01.09.2016г. №87а «Об утверждении  Программы  комплексного  развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г.»

В соответствии с решением Совета Володинского сельского поселения от 22.02.2018г. №24 «О внесении изменений в решение Совета Володинского сельского поселения №20 от 25.12.2017г. «О бюджете муниципального образования Володинское сельское поселение на 2018 год», в котором предусмотрено изменение бюджетных ассигнований на финансирование основных мероприятий программы  комплексного  развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027г., утвержденную постановлением Администрации Володинского сельского поселения от 01.09.2016г. №87а (в редакции постановлений Администрации Володинского сельского поселения от 22.03.2017г. №22, от 27.06.2017г. №90, от 27.09.2017г. №107, от 25.12.2017г. №133) (далее – Программа), следующие изменения:

а) в паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «29140,3» заменить на «29333,3», цифры «726,0» заменить на «909,0», цифры «1900,0» заменить на «1910,0», итоговые цифры «11949,9» и «17190,4» заменить на «12132,9» и «17200,4» соответственно; слова «с 2018г.» заменить на слова «с 2019г.»;

б) раздел 5 «Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в) в разделе 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры» цифры «29140,3» заменить на «29333,3», по строке 2018г. цифры «2626,0» заменить на «2819,0».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Володинское сельское поселение и вступает в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста–главного бухгалтера Администрации Володинского сельского поселения Ермакову Е.А.

##### Глава Володинского сельского поселения

##### (Глава Администрации)                                                                                    Р.П. Петрова

Приложение к Постановлению Администрации Володинского сельского поселения

от 22.02.2018г. № 7

5. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского сельского поселения

Таблица 3. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнитель мероприятия | Расходы на мероприятие, всего (тыс.руб.) |  | в том числе расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022-2027 годы |  | Наименование показателя | значение на 2017 год | Значение на 2018 год | значение на 2019 год | значение на 2020 год | значение на 2021 год | значение на 2022-2027 годы |
|  |  |  |  |  | МБ* | ОБ**, РБ*** (прогноз) | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) | МБ | ОБ (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания автомобильных дорог | 1.Снегоочистка улиц населенных пунктов Володинского сельского поселения 1.1. Приобретение ГСМ – дизельного топлива на трактор администрации поселения | январь – март, ноябрь, декабрь | Администрация Володинского сельского поселения | 293,8 | 35,4 ***** | 23,8 | 35,4 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 150,0 |  | Доля автомобильных дорог поселения, в отношении которых производится зимнее содержание | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 1.2.Запчасти для трактора – подготовка к предстоящей снегоочистке |  |  | 170,4 |  | 85,4 |  | 40,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Снегоочистка улиц населенных пунктов – зара ботная плата трактористу со страх. взносами |  |  | 877,3 | 54,6 ***** | 27,3 | 54,6 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Снегоочистка улиц населенных пунктов техникой сторонних организаций |  |  | 225,0 |  | 25,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 120,0 |  | Количество улиц населенных пунктов поселения, очищенных от снега | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | 2. Летнее содержание автомобильных дорог 2.1. Грейдерование улиц населенных пунктов поселения | май-октябрь | Администрация Володинского сельского поселения | 213,5 |  | 13,5 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 120,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием, в отношении которых проводилось грейдерование | 10000 м2 | 16000 м2 | 16400 м2 | 16800 м2 | 17000 м2 | 17200 м2 |
|  |  | 2.2. Отсыпка ПГС улиц населенных пунктов поселения |  |  | 954,0 |  | 0 |  | 99,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 570,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием, в отношении которых производилась отсыпка |  | 11600 м2 | 11700 м2 | 11800 м2 | 11900 м2 | 11900 м2 |
|  |  | 3.Обустройство пешеходных переходов (установка недостающих элементов, нанесение дорожной разметки, устройство недостающих искусств. неровностей) |  |  | 460,1 | 300,0 ****** | 160,1 | 300,0 | 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных недостающими элементами | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4.Приобретение, замена и установка дорожных знаков |  |  | 108,4 |  | 2,4 |  | 16,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 60,0 |  | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| Итого по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  | 3302,5 | 390,0 | 337,5 | 390,0 | 625,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 2.1. Ремонт улиц населенных пунктов с асфальтовым покрытием (в т.ч. разработка и проверка смет и строит. контроль) | май-октябрь | Администрация Володинского сельского поселения | 3813,4 | 16800,4 | 2195,4 | 1400,4 **** | 284,0 | 1910,0 **** | 177,0 | 1500,0 | 300,0 | 1500,0 | 140,0 | 1500,0 | 900,0 | 9000,0 | Пло-щадь улицы поселения с асфальтовым покрытием, в отношении которой произведен ремонт | с. Володино, ул. Коммунистическая 2700 м2 | с. Володино, ул. Дорожная 1000 м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 2801м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 717 м2; ул. Дорожная 1084м2 | с. Володино, ул. Дорожная 1876 м2; ул. Советская 925 м2 | с. Володино, ул. Советская 14075 м2; ул. Весенняя 2346 м2 |
|  |  | 2.2. Ремонт улиц населенных пунктов с гравийно-щебеночным покрытием |  |  | 4834,0 |  | 0 |  | 0 |  | 400,0 |  | 814,0 |  | 500,0 |  | 3120,0 |  | Пло-щадь улицы поселения с гравийно-щебеночным покрытием, в отношении которой произведен ремонт |  |  | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 1733 м2 | д. Старосайнаково, ул. Набережная 125 м2; д. Старосайаково, ул. Озерная 1335 м2; с. Володино ул. Молодежная 2465 м2; с. Володино, ул. Лесная 3655 м2; подъезд к кладбищу с. Володино 2475 м2 |
| Итого по ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  | 8647,4 | 16800,4 | 2195,4 | 1400,4 | 284,0 | 1910,0 | 577,0 | 1500,0 | 1114,0 | 1500,0 | 640,0 | 1500,0 | 4020,0 | 9000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат по программе |  |  |  |  | 29333,3 |  | 4323,3 |  | 2819,0 |  | 2357,0 |  | 2894,0 |  | 2 420,0 |  | 14 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вышестоящие бюджеты |  |  |  |  | 17200,4 |  | 1 790,4 |  | 1 910,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 9 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 12132,9 |  | 2532,9 |  | 909,0 |  | 857,0 |  | 1394,0 |  | 920,0 |  | 5 520,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*МБ – местный бюджет (средства поселения); **ОБ – областной бюджет; ***РБ – районный бюджет;

**** в 2017-2018 годах средства на ремонт дорог общего пользования получены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014г. №484а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области»;

***** в 2017 году средства на снегоочистку дорог получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 годы»

****** в 2017 году средства на обустройство пешеходных переходов получены из областного бюджета (рез.фонд ФНР Администрации Томской области) в размере 100 тыс.руб. и из районного бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района» в размере 200 тыс.руб.