Актуальная редакция

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Володино

Кривошеинский район

Томская область

01.09.2016г.                                                                                                                 № 87а

Об утверждении Программы комплексного  развития  транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027 г.»

(в ред. Постановлений Администрации Володинского сельского поселения от 22.03.2017г. №22, от27.06.2017г. №90, от27.09.2017г. №107, от25.12.2017г. №133, от22.02.2018г. №7, от28.05.2018г. №28, от 28.12.2018г. №110, от 27.12.2019 №105, от 28.12.2020 №96, от 30.12.2021 №100, от 30.12.2022 №116, от 28.12.2024 №101)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» в целях улучшения состояния автомобильных дорог муниципального образования Володинское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2027 г, согласно приложению.

2. Постановление Администрации Володинского сельского поселения от 24.06.2016 №72 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027 г.», считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте Володинского сельского поселения в сети Интернет (http://www.volodino.ru).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его   официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по муниципальному имуществу Администрации Володинского сельского поселения Борейко М.А.

Глава Володинского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                        Р.П. Петрова

Приложение

к   постановлению    Администрации

Володинского сельского  поселения

№87а   от   01.09.2016г.

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2027 г.

Утверждена постановлением Администрации Володинского сельского поселения  №87а от 01.09.2016г.

(в ред. Постановлений Администрации Володинского сельского поселения от 22.03.2017г. №22, от 27.06.2017г. №90, от 27.09.2017г. №107, от 25.12.2017г. №133, от 22.02.2018г. №7, от 28.05.2018г. №28, от 28.12.2018г. №110, от 27.12.2019 №105, от 28.12.2020 №96, от 30.12.2021 №100, от 20.12.2022 №116, от 28.12.2024 №101)

с. Володино

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт Программы

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования Володинское сельское поселение.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории  муниципального образования Володинское сельское поселение.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования Володинское сельское поселение.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Володинское сельское поселение.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования Володинское сельское поселение.

Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2027 г. разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав    муниципального    образования     Володинское    сельское поселение, зарегистрирован 25.12.2005г.;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение, в том числе социально-экономического и градостроительного, транспортного спроса,  объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2027г.

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение на 2017-2021 гг. и на перспективу до 2027 г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для раз-работкипрограммы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ |
| Заказчик Программы | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -Администрация Володинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -Администрация Володинского сельского поселения |
| Цели Программы | Основные цели Программы: - развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения; - развитие сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог; - выполнение комплекса работ по ремонту и уходу за дорожным покрытием, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию муниципальных дорог Володинского сельского поселения. |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: - повышение безопасности, качества эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения; - обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог; - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; -улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог; |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап-2017-2021 годы 2 этап-2022-2027 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог. 2. Ремонт автомобильных дорог. (в ред. Постановления Администрации Володинского сельского поселения от 25.12.2017 №133) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 39284,3тыс.руб.*, в т.ч. по годам реализации: (в ред. Постановлений Администрации Володинского сельского поселения от 30.12.2022 №116, от 28.12.2024 № 101) Источники; 2017г.; 2018г.; 2019г.; 2020г.; 2021г.; 2022г.; 2023г.; 2024г.; 2025-2027гг.; Итого:. Местный бюджет, тыс.руб.; 2532,9; 810,0; 1037,8; 997,0; 2456,8; 1612,5; 1903,7; 1829,0; 8502,0; 21681,7. Вышестоящие бюджеты (с 2024г. - прогноз), тыс.руб.; 1790,4; 5567,5; 0,0; 1954,5; 1780,7; 1718,9; 1763,6; 3027,0; 0,0; 17602,6. * Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Володинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Володинское сельское поселение

Володинское сельское поселение входит в состав Кривошеинского района. Кривошеинский район расположен в центральной части области. Районный центр – с.Кривошеино В связи с принятием нового Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ на территории муниципального образования Кривошеинский район было образовано 7 сельских поселений, объединяющих 22 населенных пункта.

Площадь территории Кривошеинского района составляет 437,974 тыс.га, площадь Володинского сельского поселения - 26,478 тыс.га (6%).  В состав сельского поселения входят три населенных пункта: с.Володино (административный центр), д.Новониколаевка, д.Старосайнаково.

Муниципальное образование «Володинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кривошеинского района». По статистическим данным на 01.01.2016г. в Володинском сельском поселении проживало 1,64 тыс. человек. Количество хозяйств – 610.

Володинское сельское поселение территориально располагается достаточно благоприятно: находится на незначительном удалении от районного центра. Рядом с с.Володино с юга на север проходит автомагистраль регионального значения Томск – Каргала – Колпашево, благодаря чему Володинское сельское поселение располагает круглогодичным беспрепятственным сообщением с районным и областным центрами. Расстояние от с. Володино до административного центра района с.Кривошеино по автодороге – 36 км, расстояние от с.Володино до областного центра г.Томск – 134 км.

Основным предприятием транспортного хозяйства в Кривошеинском районе являются ОГУП «Кривошеинское ДРСУ», в Володинском сельском поселении транспортные хозяйства отсутствуют.

Объём пассажироперевозок из года в год сокращается, что связано со снижением численности населения в поселении, а также ростом обеспеченности личным автотранспортом.

Одной из основных проблем автодорожной сети Володинского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Володинского сельского поселения.

В состав Володинского сельского поселения входят 3 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между с.Володино и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Володино, км |
| --- | --- |
| д.Новониколаевка | 10 |
| д.Старосайнаково | 5 |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых домов. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Володинского сельского поселения составляет 21,643 км, из них 6,988 км – это дороги местного значения с асфальтовым покрытием; 14,655 км – это дороги местного значения с  гравийным покрытием (таблица ниже).

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Местонахождение автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность, км | в т.ч. покрытие: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтовое (ширина6м) | гравийное (ширина5м) |
| Томская область, Кривошеинский район, с.Володино | улица Коммунистическая | 1,897 | 1,897 |  |
|  | улица Советская | 3,000 | 2,5 | 0,5 |
|  | улица Колхозная | 1,274 |  | 1,274 |
|  | улица Дорожная | 1,443 | 0,660 | 0,783 |
|  | улица Сибирская | 0,750 |  | 0,750 |
|  | улица Новая | 1,024 |  | 1,024 |
|  | улица Мира | 0,645 |  | 0,645 |
|  | улица Заречная | 0,732 |  | 0,732 |
|  | улица Молодёжная | 0,493 |  | 0,493 |
|  | улица Весенняя | 0391 | 0,391 |  |
|  | улица Зелёная | 0,261 |  | 0,261 |
|  | улица Энергетиков | 0336 |  | 0,336 |
|  | улица Рабочая | 0,188 |  | 0,188 |
|  | улица Лесная | 0,731 |  | 0,731 |
|  | переулок Школьный | 0468 |  | 0,468 |
|  | переулок Газовиков | 0,364 |  | 0,364 |
|  | переулок Кольцевой | 0,337 |  | 0,337 |
|  | подъезд к месту накопления отходов в с.Володино | 0,293 |  | 0,293 |
|  | центральный въезд в Володино | 1,540 | 1,540 |  |
|  | подъезд к кладбищу Володино | 0,495 |  | 0,495 |
| с.Володино, итого |  | 16,662 | 6,988 | 9,674 |
| Томская область, Кривошеинский район, д.Новониколаевка | улица Центральная | 1575 |  | 1,575 |
|  | улица Нагорная | 0,801 |  | 0,801 |
|  | улица Октябрьская | 0,335 |  | 0,335 |
|  | подъезд к кладбищу д.Новониколаевка | 0,245 |  | 0,245 |
| д.Новониколаевка, итого |  | 2,956 |  | 2,956 |
| Томская область, Кривошеинский район, д.Старосайнаково | улица Набережная | 1,758 |  | 1,758 |
|  | улица Озёрная | 0,267 |  | 0,267 |
| д.Старосайнаково, итого |  | 2,025 |  | 2,025 |
| Итого по Володинскому сельскому поселению |  | 21,643 | 6,988 | 14,655 |

Автомобильные дороги общего пользования – это дороги III категории.

Значение автомобильных дорог общего пользования постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения. Быстрый рост численности автопарка за последние годы привел к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что приводит к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог. Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог.

4.  Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

(в ред. Постановления Администрации Володинского сельского поселения от 27.06.2017г. №90)

Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря этому дорожное движение станет более безопасным. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТу, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

Ремонт автомобильных дорог – это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств дорожной одежды.

Капитальный ремонт автомобильных дорог – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования к их потребительским свойствам в период до очередного ремонта.

Уборка дорог при движении транспорта должна быть организована четко и оперативно, особенно в зимний период времени, когда необходимо обеспечить нормальные условия для безопасного движения транспорта и пешеходов в условиях снегопада и гололеда. Организация механизированной уборки муниципальных дорог в зимний период предусматривает подготовительный период и выполнение рабочих операций по удалению снега и гололедной пленки. Своевременное принятие решений по уборке дорог от снега и гололеда зависит не только от наличия зимнеуборочных машин и механизмов, но в первую очередь, от их подготовки к работе в зимних условиях.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Разработка реализации Программы  позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог и более эффективно  использовать финансовые и материальные ресурсы.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения принятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Основными целями Программы являются развитие сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог; выполнение комплекса работ по ремонту и уходу за дорожным покрытием, по организации и обеспечению безопасности движения, а также зимнему содержанию муниципальных дорог Володинского сельского поселения.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог;
- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

- улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог.

Реализация Программы рассчитана на 2017-2021 годы и на перспективу до 2027 года.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение комплекса скоординированных мероприятий.

Реализация мероприятий в программный период будет основана на необходимости оптимального расходования бюджетных средств.

Система программных мероприятий включает в себя:

1. содержание автомобильных дорог общего пользования;

2. ремонт автомобильных дорог общего пользования;

3. снегоочистка автомобильных дорог;

4. установка дорожных знаков.

Содержание автомобильных дорог в течение года предусматривает комплекс работ  по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе:

- работы, влияющие на безопасность движения – восстановление и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки (зебра), обустройство пешеходных переходов, уборка снега и борьба со скользкостью;

- работы, влияющие на срок службы дорог – грейдерование и отсыпка улиц поселения ПГС.

Ремонт автомобильных дорог представляет собой комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги.

5. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского сельского поселения

Таблица 3. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Володинского поселения

(в ред. Постановлений Администрации Володинского сельского поселения от 30.12.2022 №116, от 28.12.2024 №101)

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |  | Сроки исполнения | Исполнитель мероприятия | Расходы на мероприятие, всего (тыс.руб.) |  | в том числе расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025-2027 годы |  | Наименование показателя | значение на 2017 год | Значение на 2018 год | значение на 2019 год | значение на 2020 год | значение на 2021 год | значение на 2022 год | значение на 2023-2027 годы |
|  |  |  |  |  |  | МБ* | ОБ**, РБ*** (прогноз) | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ, РБ | МБ | ОБ (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение содержания автомобильных дорог | 1.Снегоочистка улиц населенных пунктов Володинского сельского поселения 1.1. Приобретение ГСМ – диз. топлива на трактор администрации поселения |  | январь – март, ноябрь, декабрь | Администрация Володинского сельского поселения | 1011,3 | 39,4 ***** | 23,8 | 35,4 | 66,0 |  | 42,9 |  | 75,0 |  | 90,0 | 4,0 ******* | 105,0 |  | 140,8 |  | 107,8 |  | 360,0 |  | Доля автомобильных дорог поселения, в отношении которых производится зимнее содержание | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | 1.2.Запчасти для трактора, а также другое оборудование (включая новый трактор), ОСАГО – подготовка к предстоящей снегоочистке |  |  |  | 1976,6 | 346,0 | 85,4 |  | 66,9 |  | 17,7 |  | 120,9 |  | 1500,0 | 346,0 ******* | 26,1 |  | 9,2 |  | 24,4 |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.Снегоочистка улиц населенных пунктов – заработная плата трактористу со страх. взносами, а также его медосмотр |  |  |  | 1806,4 | 54,6 ***** | 27,3 | 54,6 | 86,6 |  | 127,7 |  | 110,0 |  | 127,4 |  | 159,6 |  | 171,8 |  | 210,0 |  | 786,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Снегоочистка улиц населенных пунктов техникой сторонних организаций |  |  |  | 1300,7 |  | 25,0 |  | 20,0 |  | 136,7 |  | 99,0 |  | 196,0 |  | 249,0 |  | 116,3 |  | 308,7 |  | 150,0 |  | Количество улиц населенных пунктов поселения, очищенных от снега | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  |  | 2. Летнее содержание автомобильных дорог 2.1. Грейдерование улиц населенных пунктов поселения |  | май-октябрь | Администрация Володинского сельского поселения | 610,3 |  | 13,5 |  | 52,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 152,0 |  | 92,0 |  | 300,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием, в отношении которых проводилось грейдерование | 10000 м2 | 16000 м2 |  |  |  |  | 17100 м2 |
|  |  | 2.2. Отсыпка ПГС улиц населенных пунктов поселения |  |  |  | 1477,8 | 344,6 | 0 |  | 99,5 |  | 0,0 |  | 91,5 |  | 0,0 |  | 88,4 |  | 598,4 |  |  | 344,6 | 600,0 |  | Площадь дорог с гравийным покрытием, в отношении которых производилась отсыпка |  | 5000 м2 |  | 2500 м2 |  | 1100м2 | 5000 м2 |
|  |  | 3.Обустройство пешеходных переходов (установка недостающих элементов, нанесение дорожной разметки, устройство недостающих искусств. неровностей) |  |  |  | 970,4 | 841,5 | 160,1 | 300,0 ****** | 133,5 | 541,5 **** | 326,6 |  | 82,4 |  |  |  | 55,2 |  |  |  | 212,6 |  |  |  | Количество пешеходных переходов, оборудованных недостающими элементами | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |
|  |  | 4.Приобретение, замена и установка дорожных знаков, краски |  |  |  | 348,1 |  | 2,4 |  | 16,6 |  | 111,2 |  | 69,9 |  | 5,3 |  | 22,7 |  |  |  |  |  | 120,0 |  | Кол-во дорожных знаков, находящихся на содержании | 90 | 95 | 100 | 130 | 130 | 130 | 140 |
|  |  | 5. Прочие работы (разработка проекта организации дорожного движения, диагностика а/м дорог) |  |  |  | 162,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,9 |  | 13,1 |  | 23,3 |  | 17,5 |  |  |  | Количество проектов организации дорожного движения, (отчетов о диагностике) |  |  |  |  | 3 проекта (в трех насел пунктах) | 2 диагностики |  |
|  |  | 6. Обустройство наружного освещения вдоль автомобильной дороги (центральный въезд в с.Володино) |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | Количество установленных светодиодных светильников |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Итого по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 12664,4 | 1626,1 | 337,5 | 390,0 | 541,9 | 541,5 | 762,8 |  | 648,7 |  | 2027,6 | 350,0 | 719,1 |  | 1211,8 |  | 973,0 | 344,6 | 5442,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог | 2.1. Ремонт улиц населенных пунктов с асфальтовым покрытием (в т.ч. разработка и проверка смет, строит. контроль, диагностика ремонта) | май-октябрь |  | Администрация Володинского сельского поселения | 7398,6 | 15855,4 | 2195,4 | 1400,4 **** | 268,1 | 5026,0 **** | 275,0 | 0 | 348,3 | 1954,5 **** | 429,2 | 1430,7 **** | 893,4 | 1718,9 | 691,9 | 1763,6 **** | 737,3 | 2561,3 **** | 1560,0 |  | Пло-щадь улицы поселения с асфальтовым покрытием, в отношении которой произведен ремонт | с. Володино, ул. Коммунистическая 2700 м2 | с. Володино, ул. Дорожная 3000 м2 | с. Володино, ул. Весенняя 62 м2 | с. Володино, ул. Советская 1710 м2 | с. Володино, ул. Коммунистическая 1365 м2 | с. Володино, ул. Советская 1587 м2 | с. Володино, ул. Советская 2350 м2; ул. Коммунистическая 800м2; ул. Дорожная 350м2; ул. Дорожная-ул. Новая 1500м2; ул. Весенняя 1955м2 |
|  |  | 2.2. Ремонт улиц населенных пунктов с гравийно-щебеночным покрытием |  |  |  | 1739,8 | 121,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 118,7 | 121,1 ******** | 1500,0 |  | Пло-щадь улицы поселения с гравийно-щебеночным покрытием, в отношении которой произведен ремонт |  |  |  |  |  |  | д. Старосайнаково, ул. Набережная 3000 м2; д. Старосайаково, ул. Озерная 1335 м2; с. Володино ул. Молодежная 2465 м2; с. Володино, ул. Лесная 3655 м2; подъезд к кладбищу с. Володино 2475 м2; с. Володино ул. Колхозная 310м2 |
| Итого по ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 9017,3 | 15976,5 | 2195,4 | 1400,4 | 268,1 | 5026,0 | 275,0 | 0 | 348,3 | 1954,5 | 429,2 | 1430,7 | 893,4 | 1718,9 | 691,9 | 1763,6 | 856,0 | 2682,4 | 3060,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат по программе |  |  |  |  |  | 39284,3 |  | 4323,3 |  | 6377,5 |  | 1037,8 |  | 2951,5 |  | 4237,5 |  | 3331,4 |  | 3667,3 |  | 4856,0 |  | 8502,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вышестоящие бюджеты |  |  |  |  |  | 17602,6 |  | 1790,4 |  | 5567,5 |  | 0 |  | 1954,5 |  | 1780,7 |  | 1718,9 |  | 1763,6 |  | 3027,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 21681,7 |  | 2532,9 |  | 810,0 |  | 1037,8 |  | 997,0 |  | 2456,8 |  | 1612,5 |  | 1903,7 |  | 1829,0 |  | 8502,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*МБ – местный бюджет (средства поселения); **ОБ – областной бюджет; ***РБ – районный бюджет;

**** в 2017-2018 годах средства на ремонт дорог общего пользования и обустройство пешеходных переходов получены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014г. №484а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области»; в 2020-2024 годах средства на ремонт дорог общего пользования получены в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019г. №340а «Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» (в ред. Постановления АТО от 16.07.2024 № 277а);

***** в 2017 году средства на снегоочистку дорог получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 годы»

****** в 2017 году средства на обустройство пешеходных переходов получены из областного бюджета (резервный фонд ФНР Администрации Томской области) в размере 100 тыс.руб. и из районного бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кривошеинского района» в размере 200 тыс.руб.

******* в 2021 году средства на приобретение нового трактора получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района»

******** в 2024 году средства на ремонт дорог общего пользования получены в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района»

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры

(в ред. Постановлений Администрации Володинского сельского поселения от 27.12.2019 №105, от 28.12.2020 №96, от 30.12.2021 №100, от 30.12.2022 №116, от 28.12.2024 №101)

Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного и областного бюджетов в объеме 39284,3 тыс.руб., в том числе по годам:

2017г. – 4323,3 тыс.руб.;

2018г. – 6377,5 тыс.руб.;

2019г. – 1037,8 тыс.руб.;

2020г. – 2951,5 тыс.руб.;

2021г. – 4237,5 тыс.руб.;

2022г. – 3331,4 тыс.руб.;

2023г. – 3667,3 тыс.руб.;

2024г. – 4856,0 тыс.руб.;

2025-2027гг. – 8502,0 тыс.руб.».

Объем финансовых затрат определен в перечне основных мероприятий комплексной программы развития транспортной инфраструктуры (Таблица 3.).

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры

(в ред. Постановления Администрации Володинского сельского поселения от 27.06.2017г. №90)

К наиболее значимым социально-экономическим результатам ремонта и содержания автомобильных дорог Володинского сельского поселения относятся следующие:

- выполнение текущего ремонта муниципальных дорог общего пользования;

- продление сроков эксплуатации дорожного покрытия;

- снижение общей аварийности на муниципальных автомобильных дорогах;

- снижение аварийности при неблагоприятных дорожных условиях;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств;

- снижение количества обращений в органы исполнительной власти Володинского сельского поселения о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог;

- обеспечение своевременной уборки муниципальных дорог от снега и гололеда;

Социальная эффективность от реализации мероприятий Программы состоит в уменьшении количества ДТП; уменьшении количества жалоб населения на плохие дороги; росте количества легковых автомобилей на душу населения.

| Вид эффективности Программы | Показатели | Порядок расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| Экономическая эффективность | Доля автомобильных дорог, в отношении которых производится зимнее содержание от общей площади автомобильных дорог поселения. | Доля дорог, в отношении которых производится зимнее содержание, м2_______________________ Общая площадь дорог поселения, м2 |
|  | Количество улиц населенных пунктов поселения, очищенных от снега. | Путем подсчета очищенных улиц |
|  | Доля автомобильных дорог, в отношении которых производилось грейдерование от общей площади дорог с гравийным покрытием. | Доля дорог, в отношение которых производилось грейдерование, м2___________________________ Общая площадь дорог с гравийным покрытием, м2 |
|  | Доля автомобильных дорог, в отношении которых производилась отсыпка от общей площади дорог с гравийным покрытием. | Доля дорог, в отношение которых производилась отсыпка, м2_________________________________ Общая площадь дорог с гравийным покрытием, м2 |
|  | Количество дорожных знаков, находящихся на содержании | Путем подсчета |
|  | Доля отремонтированного участка улицы в ее общей протяженности | Доля отремонтированного участка улицы, м2 Общая площадь улицы, м2 |
|  | Количество пешеходных переходов, оборудованных недостающими элементами | Путем подсчета |

Конечным результатом реализации Программы должно стать развитие сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе системы целевых показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Володинского сельского поселения.

Администрация Володинского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10  лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности  транспортных услуг.